- 重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目-北侧道路零星项目（项目名称）

- 沥青混凝土专业分包(第二次）

比

选

文

件

采 购 人：重庆市巴南建设（集团）有限公司

日    期： 2025 年 5 月29日

- 第一章  比选须知

- 一、比选内容

- 项目名称：重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目-北侧道路零星项目

- 项目地址：巴南区

- 工期：60天。

- 比选内容：沥青混凝土专业分包

- 工作内容：清理下承面;拌和、运输;摊铺、整型;压实。

- 比选文件获取

- 本次比选活动方式为邀请招标，邀请方式为电子邮箱通知。

- 三、报价要求

- 邀请报价说明：各报价单位结合项目特点、市场因素进行合理报价，单价包含人工、材料、机械等完成全部工作内容的费用，需提供材料合格证。

- 发票要求：本工程须开具增值税专用发票，支付材料款时，乙方必须提供增值税发票。否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何责任。

- 最高限价：单项限价详见附件1（限价清单），报价单位的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。

- 报价文件要求：

- 4.1、按第二章中提供的报价文件格式制作，报价文件须用文件袋单独封装，并在封口处加盖投标单位公章，同时文件袋须写明单位名称、项目名称。文件袋未按要求密封的，采购人有权拒收。

- 4.2法定代表人参加报价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加报价活动及签署文件的须提供授权委托书、委托代理人身份证原件。

- 报价文件递交方式：现场递交。

- 报价文件递交开始时间：2025年6月3日10:30（含10:30）。

- 报价文件递交截止时间：2025年6月3日11:00（含11:00）。

- 报价文件递交地址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路6号（巴建公司）。

- 评审办法：最低含税总价。

- 最终结算金额=实际完成工程量×投标综合单价。

- 工程款支付：对账周期一个月，对账完成后付至对账金额的97%，剩余3%待2年质保期满后支付。

- 四、投标人有下列情形之一的不得参与本次投标：

1. 投标人在入库过程中，存在资质、人员、业绩等资料造假行为；

2. 投标人允许他人通过挂靠以本单位名义参与承包商抽取；

3. 投标人参与选择过程中无故放弃参选资格；

4. 投标人将中选项目转包、违法分包；

5. 投标人中选后无正当理由放弃中选资格；

6. 投标人合同签订后以各种理由不进场施工或者中途擅自停工；

7. 投标人施工过程中出现重大质量安全事故；

8. 投标人存在涉黑涉恶、失信及其他违法违规等行为；

9. 投标人起诉招标人及母公司或控股子公司引起法律纠纷案件的；

10.因投标人下属班组、工人将招标人及母公司、控股子公司起诉，且不积极处置；

11. 有关行业主管部门认定的其他情形。

附件：限价清单

| 重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目-北侧道路零星项目沥青混凝土专业分包（包工包料）限价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 限价（不含税单价） | 备注 |
| 1 | 乳化沥青封层 | [项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.8-1.1L/m2 3.厚度:根据设计要求结合相关规范 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 2530 | 5.31 | 单价包含人工、材料、机械等完成全部工作内容的费用，需提供材料合格证 |
| 2 | 下面层沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:中粒式AC20 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.掺和料:满足设计及规范要求 4.厚度:80MM厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 2530 | 69.03 |  |
| 3 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.5L/M2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 2530 | 1.33 |  |
| 4 | 上面层沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:细粒式AC13 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.掺和料:满足设计及规范要求 4.厚度:40MM厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 2530 | 35.40 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 281007.1 |  |
| 付款方式：对账周期一个月，对账完成后付至对账金额的97%，剩余3%待2年质保期满后支付 |  |  |  |  |  |  |

- 第二章  报价文件格式

项目

沥青混凝土专业分包

报 价 文 件

报价单位：	                   （盖章）

日  期：        年       月      日

# （一）报价函

重庆市巴南建设（集团）有限公司：

我方收到                                   （项目名称）关于          （供应事项）的通知，经详细研究，决定参加该项目的比选报价活动。

1.愿意按照邀请通知的内容，同意本项目的不含税报价：

元（大写：       ），含税报价（税率    %）：      元（大写：                  ）。

2.我方完全理解和接受贵方一切规定和评审评定办法。

3.在整个竞选过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

4.我方若有幸成为中标供应商，将按照本次报价原则签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5.我方知晓并同意比选文件的所有内容，严格履行相关义务。

联系人：

电  话：

邮  箱：

供应商：                        （盖章）

日  期：

# （二）报价清单

| 重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目-北侧道路零星项目沥青混凝土专业分包（包工包料）报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 限价（不含税单价） | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 乳化沥青封层 | [项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.8-1.1L/m2 3.厚度:根据设计要求结合相关规范 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 2530 | 5.31 |  |  |  |  |  | 单价包含人工、材料、机械等完成全部工作内容的费用，需提供材料合格证 |
| 2 | 下面层沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:中粒式AC20 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.掺和料:满足设计及规范要求 4.厚度:80MM厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 2530 | 69.03 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.3-0.5L/M2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 2530 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上面层沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:细粒式AC13 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.掺和料:满足设计及规范要求 4.厚度:40MM厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 2530 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 281007.1 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：对账周期一个月，对账完成后付至对账金额的97%，剩余3%待2年质保期满后支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：                 年          月           日

经营期限：

姓名：                 性别：        年龄：        职务：

系                                                          （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：                             （盖单位法人章）

年        月        日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其 有效性。

- 授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投  标  人：                                            （盖单位法人章） 法定代表人：                                             （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                                    （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

年      月     日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明； 非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）公司营业执照

（五）安全生产许可证

- 第三章  合同范本

沥青混凝土专业分包协议

甲方：  重庆市巴南建设（集团）有限公司（以下简称甲方）

乙方：                              （以下简称乙方）

在乙方充分考察及熟悉本协议所述工程内容及相关特点背景的情况下，根据相关法律、法规，甲、乙双方经友好协商，甲方同意乙方承担本协议所阐述的劳务分包工作内容，为明确双方的权利和义务，签定如下条款，供双方共同遵照执行。

- 工程概况：

- 工程名称：重庆烟叶复烤有限公司“十二五”易地技术改造项目-北侧道路零星项目

- 承包方式：沥青混凝土专业分包

- 工程内容：包含的清理下承面;拌和、运输;摊铺、整型;压实的工作内容。

二、工程承包范围：

本工程主要内容为                     等工作内容。

1、乙方负责施工人员的安全保障、相关部位的安全设施的搭设及文明施工的全部工作。

2、乙方自行提供能满足施工所需的机具用具，负责安装、保养、维护、保管、材料送检、配合现场检测等工作及承担相关的费用。

三、合同工期：

从    年   月   日开工，    年   月    日完工（除甲方原因外，无论任何原因工期不作调整）。

四、合同价款：

1、本合同暂定总金额：       元（大写：       元整）。最终按甲乙双方审定的结算金额为准。

五、甲乙双方责任：

1、乙方负责施工人员的安全保障、相关部位的安全设施的搭设及文明施工的全部工作。

2、乙方自行提供能满足施工所需的机具用具，负责安装、保养、维护、保管等工作及承担相关的费用。

3、乙方指定安全员一名负责现场安全施工工作。

4、乙方自行为施工场地内自有人员和第三者办理工伤意外伤害保险及施工机械设备办理财产保险，并支付保险费用。安全事故发生时，乙方必须采取必要的措施，防止或减少损失。乙方承包范围内的所有工伤、安全等事故责任均由乙方承担。

5、乙方必须严格按照劳动安全操作规程施工作业，采取严格的安全防护措施，严禁违章作业，确保施工安全；如发生安全事故，所产生的所有经济损失和责任由乙方承担。

六、质量与验收：

1、工程质量：                     。

七、工程结算及付款方式：

1、结算原则：本合同为固定单价合同（包干单价详见后附报价单价），不因任何其他因素变化而调整，结算总额=实际完成合格工程量*包干单价。合同清单项外新增内容的结算单价由甲乙双方另行签订补充协议。

2、付款方式：对账周期一个月，对账完成后付至对账金额的97%，剩余3%待2年质保期满后支付。

3、工程质保期：24个月（自工程完工验收合格之日起计算）。

除合同约定的相关条款外，以甲方指定负责人（    ：      ）签字确认且加盖甲方公章的结算单为有效计量计价依据，未经甲方加盖公章的单据甲方不予认可，甲方有权不支付任何款项且不承担违约责任，由此造成的任何损失由乙方自行承担。

八、违约责任：

1、甲方未按约支付工程进度款，差欠部分按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的一年期贷款市场报价利率计算支付乙方违约金。

2、因乙方自身原因中途退场，甲方按已施工合格部分工程量的50%结算工程款，余款不再支付，且乙方应赔偿因此给甲方造成的经济损失。

3、因乙方原因导致工程无法按实完（竣）工的，每延期一天，按照施工合同金额2‰的金额予以罚款，在最终结算时一次性扣除。

九、合同争议：

1、甲乙双方发生合同争议，双方应协商解决，协商不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、通知与送达：

甲方通信地址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路6号；联系人：     ；联系电话：

乙方通信地址：             ；联系人：     ；联系电话：           。

双方在履行本合同过程中所发出的函件（包括司法机关发出的法律文书），可直接送达，也可邮寄，邮寄应以特快专递按本合同所列通信地址寄发。按照本合同约定的送达地址进行送达的，由任何人签收均视为当事人签收。受送达人拒收的，不影响送达的效力。从发出之日起第五日视为收到。一方通讯地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通讯地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。上述送达地址为诉讼中司法文书的送达地址。

十一、签约时间：      年     月     日。

十二、签约地点：重庆市巴南建设（集团）有限公司。

十三、本合同一式伍份，甲方叁份、乙双方贰份，经双方加盖公章后生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

或经办人（签字）：                           或经办人（签字）：

日    期：                                      日    期：